Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa Done, do còn thiếu 2 chức năng: xóa lịch sử, lọc theo loại + PBI-05: Chưa đơn, do chưa được review chéo, chỉ mới kiểm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng Nhập số điện thoại nghi ngờ Xem kết quả cảnh báo kèm lý do Tiếp tục nhập đường link nghi ngờ giả mạo Người demo: Scrum team, developer hoặc Product owner demo sản phẩm |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: + Khi ứng dụng hiển thị cảnh báo kèm lý do thì Nội dung trong cảnh báo có hiển thị rõ ràng, phông chữ có to bự giúp việc đọc nội dung dễ dàng không? + Luồng thao tác gửi báo cáo số điện thoại/link đáng ngờ có điểm nào gây nhầm lẫn hay tốn nhiều thời gian của mọi người không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Không phù họp, PO chỉ nên nói qua về những PBI đã đạt trạng thái DoD, việc trình diễn chi tiết dev sẽ làm, nên giảm thời gian xuống |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Không phù hợp, Dev phải trình diễn tính năng mà mình làm, nên tăng thời gian lên |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Không phù hợp, Stakeholders phải là người trực tiếp góp ý cho các tính năng, nên được nói nhiều hơn, SM thì sẽ phải gỡ rối thắc mắc cho stakeholder, và đảm bảo cuộc họp diễn ra suôn sẽ |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner (Ngọc Hương) ghi nhận ý tưởng này vào Product Backlog như một User Story/Feature mới; giải thích rõ với chị Vy đây là tính năng mở rộng ngoài Sprint Goal hiện tại và sẽ được PO xem xét, phân loại ưu tiên (MoSCoW) cho các đợt phát hành sau, tuyệt đối chưa hứa làm ngay ở Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner (Ngọc Hương) ghi nhận đây là lỗi giao diện (UI Bug) của PBI-02 trên màn hình điện thoại; đưa bug này vào Product Backlog để sắp xếp ưu tiên cho Dev chỉnh sửa responsive/giao diện trong Sprint gần nhất. |